**Форма 10. Информация об инвестиционных программах**

**ООО «Энергосбыт-Петровск» и отчетах об их реализации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Приказ № 360 от 13.08.2015 |
| Цели инвестиционной программы | Экономия расхода газа |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Саратова |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016-2018 |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых**

**для реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб.  | Источник финансирования |
| Модернизация старых котлов (на тип "RS-A500") по адресу: ул. Московская, 15 б | 500,00 | Прибыль, направленная на инвестиции (тариф) |
| Модернизация насосов на котельной по адресу по адресу: ул. Московская, 15 б | 160,00 | Прибыль, направленная на инвестиции (тариф) |

**Показатели эффективности реализации**

**инвестиционной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| Модернизация старых котлов и насосов по адресу: ул.Московская, 15 б | Уровень потерь(%) | 10,85 | 10,85 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) | 50 | 70 |
| Расход топлива на 1 Гкал, кг.у.т./Гкал | 178,9 | 193,8 |
| Расход электроэнергии на выработку1 Гкал, кВт\*ч/Гкал | 33,6 | 33,6 |
| Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед | 0,453 |  |

**Информация об использовании инвестиционных средств**

**за отчетный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за 2017 год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| 1 квартал | Модернизация старых котлов и насосов | - | тариф |
| 2 квартал | Модернизация старых котлов и насосов | - | тариф |
| 3 квартал | Модернизация старых котлов и насосов | 660,00 | тариф |
| 4 квартал | Модернизация старых котлов и насосов | - | тариф |

**Внесение изменений в инвестиционную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|  |  |